## Slide 1
PPfinder.gr
...η δική σου ψηφιακή βιβλιοθήκη!
Ομάδα 5η
Αντωνίου Μιράντα Κοτζιάμπασης Ιωάννης Δαλάκα Ευγενία Κορλίνης Αμβρόσιος

## Slide 2: Τι είναι το PPFinder.gr
To PPFinder.gr(PaperFinder.gr) είναι μια ιστοσελίδα η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές Εφαρμογές
Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα διευκολύνει την αναζήτηση δημοσιεύσεων καθώς δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να:
αποθηκεύει τις δημοσιεύσεις που επιθυμεί
δημιουργεί λίστα αγαπημένων με κατηγορίες
προσθέτει σχόλια
σημειώσει ποιές ιστοσελίδες έχει διαβάσει

## Slide 3: Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν
PHP
CSS
HTML
MySQL
CANVAS
AJAX
JQUERY
JAVASCRIPT

## Slide 4: Προβλήματα που εμφανίστηκαν
2 μέλη από τα 4 εγκατέλειψαν για δικούς τους λόγους την εργασία
Δυσκολία επικοινωνίας-συναντήσεων (διαφορετικά ωράρια εργασίας)
Διαφορά σε γνώσεις (άτομα με προϋπάρχουσα γνώση στην ανάπτυξη ιστοσελίδας - άτομα που ασχολήθηκαν για πρώτη φορά με την ανάπτυξη ιστοσελίδας)
Διαφορετικές προσδοκίες για το τελικό αποτέλεσμα
Εκνευρισμός- Άγχος

## Slide 5: Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αναδιανομή εργασιών (αλλαγή πλάνου)
Έμφαση στη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, προσανατολισμός στο τελικό αποτέλεσμα και όχι στην εμφάνισή του
Μη εκτέλεση όλων των αναμενόμενων αποτελεσμάτων
Αλλαγή χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης
Περισσότερη επικοινωνία και ενασχόληση για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος

## Slide 6: Τελική κατανομή εργασιών
Ενδιάμεσο παραδοτέο: συμμετοχή όλων στη σχεδίαση και στον καθορισμό των απαιτήσεων της ιστοσελίδας
Τελικό παραδοτέο: συμμετοχή μόνο 2 μελών της ομάδας

## Slide 7: Τελική κατανομή εργασιών
Γιάννης (συντονιστής project)
Σχεδιασμός της λειτουργικότητας του site. Installation scripts, user login, όλη την σελίδα αναζήτησης δημοσιεύσεων (αναζήτηση, bookmarks, css, dblp), ΒΔ, main menu, upload του site στο nireas, συμμετοχή στα report
Μιράντα
Σχεδιασμός ενός μέρους της εμφάνισης και λειτουργικότητας της ιστοσελίδας (front page css, user registration)
Ετοιμασία τελικής παρουσίασης και τελικού report

## Slide 8: PPFinder.gr
Το site είναι προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας
http://nireas.it.teithe.gr/webeng5/
Github repository
https://github.com/jkotzi/ppfinder

## Slide 9
Επίδειξη λειτουργικότητας του site
Αρχικά Installations για SQL
install1.php (δημιουργία 3 πινάκων user, category, bookmarks)
install2.php (αποθήκευση προφίλ χρήστη-κατηγοριών που χρησιμοποιήθηκαν ανάλογα με τα άρθρα που αποθηκεύτηκαν)
dbconnect.php (credentials για σύνδεση σε ΒΔ)

## Slide 10
Επίδειξη λειτουργικότητας του site
Front-end εφαρμογής (κείμενο, css, εικόνες)
index.php (κείμενο, localization)
index.css (εμφάνιση κειμένου)
.png, jpg (αρχεία εικόνων)

## Slide 11
Επίδειξη λειτουργικότητας του site
User registration
utility.php
index.php (κείμενο pop-up πλαισίου για user registration)
dbconnect.php (σύνδεση σε ΒΔ και καταγραφή του χρήστη)
loggedmenu.php (απευθείας ανακατεύθυνση στη λειτουργικότητα του site)

## Slide 12
Επίδειξη λειτουργικότητας του site
User login
login.php σε περίπτωση που ο χρήστης έχει εγγραφεί και είναι active ανακατευθύνεται
→ loggedmenu.php
αλλιώς ‘λάθος όνομα ή ο χρήστης δεν υπάρχει’

## Slide 13
Επίδειξη λειτουργικότητας του site
Logged menu
chklog.php ( έλεγχος αν ο χρήστης είναι logged, αλλιώς authentication error, ανακατεύθυνσή του στην αρχική σελίδα)
dbconnect.php, utility.php
functions για εκτέλεση της λειτουργικότητας του site
logOut, ToggleChanges, OnSave, OnVisit, OnDelete, OnSelectPaper,
OnSelectCategory, addBookmark, performSearch

## Slide 14
Επίδειξη λειτουργικότητας του site
User logout
ανακατεύθυνση χρήστη στην αρχική σελίδα index.php

## Slide 15
Σας ευχαριστούμε!